Anexa adresa nr.100.057/ 07.01.2020

**SITUAŢIA PROIECTELOR EXISTENTE LA NIVELUL U.A.T.-LOR DIN JUDEŢUL MUREŞ**

| ***U.A.T.*** | ***Denumirea*** ***proiectului*** | ***Denumirea programului de finanţare******(ex.PNDL, PNDR, POR etc. )*** | ***Valoarea proiectului******(mii lei)*** | ***Sume rambursate/******primite******(mii lei)*** | ***Stadiul de realizare al proiectului******(SF, PT, depus, finanțat, etc)*** | ***Termen******de finalizare*** ***a proiectului*** | ***Observaţii/******Probleme*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAULIA** |  | **PNDL I** | **PNDL II** | **PNDR** | **Alte programe cu finanțare externă** | **Alte finanțări** | **Valoarea totală** | **Din care, Contribuția proprie** |  |  |  |  |
| 1 | Modernizare strada nr.17 km 0+186—0+786, localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures |  |  |  | FEADR-axa LEADER 2014-2020 |  | 636 | 86 | 0 | A fost semnat contractul de finantare cu AFIR, urmeaza a se organiza licitatia de atribuire a contractului de executie lucrare | 30.06.2020 |  |
| 2 | Modernizare Drum Comunal DC 101 A Saulia Sat---Leorinta Sat km 0+000---4+700 |  |  |  |  | FDI | 6585 | 325 | 0 | Exista SF, PT, dosarul este depus la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza spre a fi aprobat la finantare | 31.12.2020 |  |
| 3 | Modernizarea unor drumuri locale din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures |  |  |  |  | FDI | 2493 | 204 |  | Exista SF, PT, dosarul este depus la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza spre a fi aprobat la finantare | 31.12.2020 |  |
| 4 | Construire Gradinita cu 4 grupe, cu Program Normal, in localitatea Saulia, judetul Mures |  |  |  | Programul OperationalRegional 2014--2020 |  | 3048 | 237 | 0 | A fost emisa decizia OI POR- ADR Centru privind nefinantarea proiectului, suntem in curs de solutionare a contestatiei la decizie | 31.12.2020 |  |

 **PRIMAR, SECRETAR GENERAL,**

 **Vancea Dorel-Grigore Milascon Valer-Ioan**